|  |  |
| --- | --- |
| **УТВЕРЖДАЮ:**  **Директор МП «Горэлектросети»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.А. Марченко/**  **«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г.** |  |
|  |
|  |
|  |  |

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ**

**АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

**на право заключения договора**

**на выполнение работ по строительству КТП и КЛ 6-0,4 кВ для электроснабжения**

**заявителя на земельном участке с кадастровым номером 40:27:030101:47.**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Аукцион проводит***  ***заказчик и организатор закупки:*** | ***Муниципальное предприятие города Обнинска***  ***Калужской области «Горэлектросети»*** |

**Обнинск, 2017 год**

Настоящая документация об электронном аукционе (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим закупки.

Настоящая документация об аукционе состоит из следующих частей:

ЧАСТЬ I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ – ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

ЧАСТЬ IV ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

**ЧАСТЬ I. Информационная карта аукциона в электронной форме.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Пункт 1.** | | | **Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона.**  **Ответственное должностное лицо заказчика: информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта.** | | |
|  | **Наименование:** Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области «Горэлектросети» (МП «Горэлектросети»).  **Место нахождения:** Калужская область, г.Обнинск, Пионерский проезд, 6А.  **Почтовый адрес:** 249033, Калужская область, г.Обнинск, Пионерский проезд, 6А.  **Адрес электронной почты:** [Electroseti@bk.ru](mailto:Electroseti@bk.ru)  **Номер контактного телефона:** (48439) 6-10-62  **Ответственное должностное лицо заказчика:**  контрактный управляющий – Шлеина Анна Вячеславовна, специалист по закупкам (назначена приказом № 207 л/с от 05.10.2015).  тел. 8 (48439) 6-02-22, адрес электронной почты - [pto1977@bk.ru](mailto:pto1977@bk.ru)  Директор МП «Горэлектросети» - Марченко Андрей Анатольевич  **График работы:** с 7-45 до 17-00 часов, перерыв с 11-45 до 13-00 часов, выходные дни: суббота, воскресенье. | | | | | |
|  | **Пункт 2.** | | | **Наименование объекта закупки** | | |
|  | Выполнение работ по строительству КТП и КЛ 6-0,4 кВ для электроснабжения заявителя на земельном участке с кадастровым номером 40:27:030101:47. | | | | | |
|  | **Пункт 3. Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)** | | | | | |
|  | Аукцион в электронной форме (электронный аукцион). | | | | | |
|  | **Пункт 4.** **Идентификационный код закупки** | | | | | |
|  | 173402500612140250100100240014222000 | | | | | |
|  | **Пункт 5.** | | | | **Информация о *количестве* и *месте* доставки товара, являющегося предметом контракта (договора);**  ***месте* выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта (договора);**  ***сроки* поставки товара или завершения работы либо *график оказания услуг*.** | |
|  | **Место выполнения работ**:  г. Обнинск Калужской области, в районе пр.Ленина, д.74, земельный участок с кадастровым номером 40:27:030101:47. Строительство 2КТПНУ-М-630/6/0,4-У1, прокладка кабеля АПвБбШв-1-4х95 длиной 140м, кабеля АПвБбШв-1-4х50 – 500м, в соответствии с описанием объекта закупки (техническим заданием).  **Сроки выполнения работ**:  Подрядчик обязан приступить к выполнению работ с момента заключения договора.  Срок окончания работ на объекте – не позднее 30 июля 2018 г. | | | | | |
|  | **Пункт 6.** | | | | **Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (договора)** | |
|  | **5 669 464** (пять миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят четыре) **рубля 81 копейка**, в том числе НДС | | | | | |
|  | **Пункт 7.** | | | | **Источник финансирования** | |
|  | Собственные средства МП «Горэлектросети». | | | | | |
|  | **Пункт 8.** | | | **Требования к содержанию и составу заявки** | | |
|  | 1. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.   1.1. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующую информацию:  1) **согласие** участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги.  1.2. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:  1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;  2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным [пунктом 1](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FDEC92A5BDB82BE0F0303C804FD8D7A45D74CEFB2637019818A13556212B3I5b7N) части 1 и [частью 2 статьи 31](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FDEC92A5BDB82BE0F0303C804FD8D7A45D74CEFB2637019818A13556212B4I5b5N) (при наличии таких требований) настоящего Федерального закона, или копии этих документов –**предусмотрено:**  ***-*** *действующая выписка из реестра членов СРО в области строительства, реконструкции, капремонта объектов капитального строительства по форме утвержденной приказом Ростехнадзора от 16.02.2017г за № 58 (в связи с поправками к ГрК РФ, утвержденными Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ). Выписка должна быть выдана не ранее, чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок, который указан в извещении об аукционе.*  *Требования не распространяются:*  *- на участников, которые предложат цену контракта 3 млн руб. и менее. Такие участники не обязаны быть членами СРО в силу* [*ч. 2.1 ст. 52*](consultantplus://offline/ref=C43C06C4C6211F3EF0AC8ECF769A457D769BD33BAF50DD17E5149A03E05B8555E3B06B739B79S329L) *ГрК РФ;*  *- на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юрлица с госучастием в случаях, которые перечислены в* [*ч. 2.2 ст. 52*](consultantplus://offline/ref=C43C06C4C6211F3EF0AC8ECF769A457D769BD33BAF50DD17E5149A03E05B8555E3B06B739B79S328L) *ГрК РФ.*  *Цена, предложенная участником торгов, не может быть выше уровня ответственности в соответствии со взносами в компенсационный фонд возмещения вреда и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО, в которой он состоит (ч.10 и 11 ст.55.16 ГрК РФ).*  а также ***декларацию о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным*** [***пунктами 3***](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FDEC92A5BDB82BE0F0303C804FD8D7A45D74CEFB2637019818A13556212B3I5b9N) ***-*** [***9 части 1 статьи 31***](consultantplus://offline/ref=20D66CCB270B2655EC3FDEC92A5BDB82BE0F0303C804FD8D7A45D74CEFB2637019818A13556316B0I5b8N) ***Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ***;  3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе;  4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;  5) документы, подтверждающие право участника аукциона на получение преимущества в соответствии со [статьями 28](consultantplus://offline/ref=75CEC0B0DC19F52E67B6A9791B96ADD35B631D575B9B11FC486C15AF293CD038DA872BB89048D770S3NDH) и 29 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ или копии этих документов в случае, если такие преимущества установлены;  6) ***декларацию о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ (***в соответствии с пунктом 24 информационной карты документации об аукционе);  7) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со [статьей 14](consultantplus://offline/ref=75CEC0B0DC19F52E67B6A9791B96ADD35B631D575B9B11FC486C15AF293CD038DA872BB89048D570S3N2H) Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, или копии этих документов в случае установлении данных требований в пункте 23 информационной карты документации об аукционе. | | | | | |
|  | **Пункт 9.** | | | | **Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки; дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе** | |
|  | **Заявки подаются до 17 : 00 (московское время) « 19 » декабря 2017 года.**  **Место подачи заявок** участников закупки: электронная торговая площадка Сбербанк-АСТ.  В соответствии с ч.8 ст. 66 ФЗ-44 заявка направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 ФЗ-44 и настоящей информационной картой. Указанные электронные документы подаются одновременно.  Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе указан в статье 66 ФЗ-44. | | | | | |
|  | **Пункт 10.** | | | **Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе** | | |
|  | **« 21» декабря 2017 года.** | | | | | |
|  | **Пункт 11.** | | | Дата проведения аукциона в электронной форме | | |
|  | **«25» декабря 2017 года (время проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки).** | | | | | |
|  | **Пункт 12. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе** | | | | | |
|  | Всоответствии со статьей 65 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ.  В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса уполномоченный орган размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.  **Разъяснения положений документации об электронном аукционе предоставляются по запросам, поступившим в период с «04 » декабря 2017 года по «14» декабря 2017 года.** | | | | | |
|  | **Пункт 13.** | | | **Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта (договора) и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)** | | |
|  | Оплата в российских рублях. | | | | | |
|  | **Пункт 14. Требования, предъявляемые к участникам аукциона, и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками аукциона в соответствии с** [**пунктом 1 части 1**](consultantplus://offline/ref=BFBEC97F5566CFDF0CBCAE59573ACAD7CB1A7E3D22DB5C0C1476FD3F660DEBEC64D6C421455304CCU3F7G)**,** [**частями 2**](consultantplus://offline/ref=BFBEC97F5566CFDF0CBCAE59573ACAD7CB1A7E3D22DB5C0C1476FD3F660DEBEC64D6C421455304CBU3F5G)**, 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона 44-ФЗ, а также требование, предъявляемое к участникам аукциона в соответствии с** [**частью 1.1**](consultantplus://offline/ref=BFBEC97F5566CFDF0CBCAE59573ACAD7CB1A7E3D22DB5C0C1476FD3F660DEBEC64D6C421455200CEU3F1G) **(при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона 44-ФЗ** | | | | | |
| 1. **Единые требования к участникам закупки установлены:**   **1.** соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;  **2**. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  **3.** неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном [Кодексом](consultantplus://offline/ref=96EA88E39FC9913DAC001D6F147C06A1139C1A84256C3D101717C04763489A929251C38F2AE6KAI) Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;  **4.** отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=96EA88E39FC9913DAC001D6F147C06A1139C1B8A2E613D101717C04763489A929251C38B2A6AEAKBI) Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=96EA88E39FC9913DAC001D6F147C06A1139C1B8A2E613D101717C04763489A929251C38B2A68EAKCI) Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;  **5.** обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;  **6.** отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции едино личного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные [**статьями 289**](consultantplus://offline/ref=E22B090A27E4DE2FD0D375768364EBD6FEA9CEED9832F70E3CEECED3B104FE2ACDDE3C8BFEA6C725l0c1K)**,** [**290**](consultantplus://offline/ref=E22B090A27E4DE2FD0D375768364EBD6FEA9CEED9832F70E3CEECED3B104FE2ACDDE3C88FEA2lCcBK)**,** [**291**](consultantplus://offline/ref=E22B090A27E4DE2FD0D375768364EBD6FEA9CEED9832F70E3CEECED3B104FE2ACDDE3C88FEA0lCcDK)**,** [**291.1**](consultantplus://offline/ref=E22B090A27E4DE2FD0D375768364EBD6FEA9CEED9832F70E3CEECED3B104FE2ACDDE3C88FEAFlCc9K) **Уголовного кодекса Российской Федерации** (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  **6.1** участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного [**статьей 19.28**](consultantplus://offline/ref=E22B090A27E4DE2FD0D375768364EBD6FEA9C1E1923CF70E3CEECED3B104FE2ACDDE3C88F8A5lCcFK) **Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях**;  **7.** отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;  **8.** участник закупки не является офшорной компанией.   1. **Дополнительные требования к участникам закупки (при наличии):**   **Не установлены**  **1.** в соответствии с частью 2 статьи 31 ФЗ-44, Постановлением Правительства РФ от 04.02.2015г. № 99**,** к наличию:  1) финансовых ресурсов для исполнения контракта;  2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта;  3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации;  4) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения контракта.  **2.** в соответствии с частью 2.1 статьи 31 ФЗ-44 к участникам закупок аудиторских и сопутствующих аудиту услуг, а также консультационных услуг (в случае установления Правительством РФ).  . | | | | | |
|  | **Пункт 15. Требования к участникам закупки, установленные Заказчиком** | | | | | |
|  | Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица (в соответствии с частью 1.1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ). | | | | | |
|  | **Пункт 16. Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме:** | | | | | |
|  | Для участия в электронном аукционе участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в электронном аукционе в соответствии с регламентом, установленным оператором электронной площадки.  Участие в электронном аукционе возможно при наличии на счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренный документацией об электронном аукционе.  Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.  Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.  **Первая часть заявки** на участие в электронном аукционе должна содержать сведения и документы, предусмотренные П.8 Информационной карты документации.  При указании участником в составе заявки конкретных показателей товара, соответствующих значениям, установленным документацией об электронном аукционе учитывать следующее: указанные показатели заполняются в соответствии с Разделом "Описание объекта закупки" документации об электронном аукционе, при этом заявка участника не должна содержать двусмысленных толкований. Участник закупки указывает конкретные характеристики товара, не допускается сопровождение показателей словами «или эквивалент», использование формулировок "не более", "не менее", за исключением случаев, когда указанным способом показатели характеристик товара обозначаются производителем товара.  Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), при наличии знаке обслуживания, при наличии фирменном наименовании, при наличии патентах, при наличии полезных моделях, при наличии промышленных образцах, при наличии наименовании места происхождения товара или наименовании производителя товара, указанного в первой части заявки на участие в электронном аукционе, несет участник закупки.  **Вторая часть заявки** на участие в электронном аукционе должна содержать документы и сведения, предусмотренные П.8 Информационной карты документации.  При оформлении заявки участникам следует использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Сведения, которые содержатся в заявке, не должны допускать двусмысленных толкований. Все документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на участие в электронном аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам. | | | | | |
|  | **Пункт 17.** | | | **Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт (договор)** | | |
|  | В соответствии с частью 3 статьи 70 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ. | | | | | |
|  | **Пункт 18. Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимся от заключения контракта (договора)** | | | | | |
|  | В соответствии с частью 13 статьи 70 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ. | | | | | |
|  | **Пункт 19.** | | | **Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной**  **сети «Интернет»** | | |
|  | [**http://www.sberbank-ast.ru**](http://www.sberbank-ast.ru) | | | | | |
|  | **Пункт 20.** | | | | **Размер внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе** | |
|  | Размер обеспечения заявки составляет **1%** от начальной (максимальной) цены контракта или **56 694 рублей 65 копеек** (пятьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто четыре рубля 65 копеек)  В соответствии со ст.22 ФЗ-44 | | | | | |
|  | **Пункт 21.** | | | | **Размер обеспечения исполнения контракта (договора), срок и порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению, а также информация о банковском сопровождении контракта (договора) в соответствии со** [**статьей 35**](consultantplus://offline/ref=D51792220F47886BCD6790CDA1CAE97C8B28DA2276D814CCAAFC6D6E9CFA75948A7F23D5B7E7C2C0GCx6K) **Федерального закона 44-ФЗ**  Размер обеспечения исполнения контракта составляет **5%** от начальной (максимальной) цены контракта или **283 473 рубля 24 копейки** (двести восемьдесят три тысячи четыреста семьдесят три рубля 24 копейки)  Реквизиты счета:  ИНН 4025006121/КПП 402501001  Р/сч 40702810722230101043  Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк, г.Калуга  Калужская область, г.Обнинск, пр.Маркса, 46  к/сч 30101810100000000612  БИК 042908612  ОКПО 05024577 ОКАТО 29415000000  Информация о банковском сопровождении контракта:  Не предусмотрено.  Более детально обеспечение исполнения контракта указано в проекте контракта.  В случае если предложенная в ходе электронного аукциона участником закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт (договор), предоставляет обеспечение исполнения контракта (договора) с учетом антидемпинговых мер в соответствии со [ст. 37](consultantplus://offline/ref=DB38C33C7AF37E37437AD53A7CA339986BAB3F9FEB9FB254DB1729BCD024ED2C8E90311AD6F598FFu13FK) Федерального закона № 44-ФЗ. | |
|  | **Пункт 22.** | | | | **Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта (договора)**  При оплате контракта используется порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации и используемый: если денежное обязательство подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах, то, в этом случае, подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон. | |
|  | **Пункт 23.** | | | | **Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами (в соответствии со** [**статьей 14**](consultantplus://offline/ref=5316783BE6243073FF462663BA177AE6E037271CBCD174D73263B45F979FD4760C44D180A42F6BF5k5L1L) **Федерального закона № 44-ФЗ)**  Не предусмотрено. | |
|  | **Пункт 24.** | | | **Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (согласно пункту 4 статьи 42 Федерального закона № 44-ФЗ)**  Установлено.  ***Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.*** | |
|  | **Пункт 25.** | | | **Преимущества, предоставляемые заказчиком:**  **- учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы:**  Не предусмотрено.  **- организациям инвалидов:**  Не предусмотрено.  **- субъектам малого предпринимательства (СМП), социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО):**  Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям: ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».  ***Согласно ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства (СМП) или социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО) участник закупки обязан декларировать в заявке на участие.*** | |
|  | **Пункт 26.** | | | **Возможные виды и объемы работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства из числа видов работ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2017г. №570, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по муниципальным контрактам.**  Возможные виды работ:  - Строительство двухтрансформаторной комплектной подстанции типа 2КТПНУ-М-630/6/0,4-У1 с трансформаторами типа ТМГ-630/6/0,4кВ;  - Сети 6кВ;  - Сети 0,4 кВ  Объем работ подтверждается сметной документацией. | |
|  | **Пункт 27.** | | | **Возможности заказчика изменить условия контракта (договора)**  Предусмотрено в соответствии с проектом договора. | |
|  | **Пункт 28.** | | | **Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта (договора)**  Предусмотрено. | |
|  | **Пункт 29.** | | | **Информация о возможности заключения контракта (договора) с несколькими участниками закупки**  Не предусмотрено. | |
|  | **Пункт 30.** | | | **Информация о возможности при заключении контракта увеличения количества поставляемого товара**  Не предусмотрено. | |

**ЧАСТЬ II Проект**

**ПРОЕКТ**

**ДОГОВОР №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**на выполнение работ**

г. Обнинск «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

**Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области «Горэлектросети»**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице директора **Марченко Андрея Анатольевича**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование организации)*

именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»,** в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(должность, Ф.И.О.)*

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе

(*Устава, Положения, Доверенности*)

именуемые **«Стороны»**, заключили настоящий договор (далее по тексту - **«Договор»**) в целях обеспечения муниципальных нужд о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим договором срок по заданию Заказчика *выполнить работы по строительству КТП и КЛ 6-0,4 кВ для электроснабжения заявителя на земельном участке с кадастровым номером 40:27:030101:47* (далее – объект) согласно техническому заданию, сметной документации, утвержденной Заказчиком и являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Основанием для заключения настоящего договора является протокол № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ г.

1.3. Идентификационный код закупки (ИКЗ) - 173402500612140250100100240014222000

*(36 знаков)*

**2. Стоимость работ и порядок расчетов**

2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет \_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*(сумма цифрами и прописью)*

руб. \_\_\_ коп., в том числе НДС)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (или без НДС).

2.2. Цена сформирована на основании ***технического задания*** (Приложение №1) и подтверждается сметой (Приложения №2.1, №2.2, №2.3). Смета составляется в соответствии с коэффициентом снижения, полученным по результатам процедуры определения подрядчика. Цена договора включает стоимость работ, стоимость материалов и изделий, их доставку, разгрузку, хранение, страхование, расходы по вывозу мусора, транспортные расходы, гарантийное обслуживание, уплату налогов, в том числе НДС, и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ.

2.3. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.4.-2.7. настоящего договора.

2.4. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного договором объема работ и иных условий исполнения договора.

2.5. При увеличении предусмотренного договором объема работ не более чем на десять процентов допускается по соглашению сторон изменение цены договора пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в договоре цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором объема работы стороны обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы работы.

2.6. В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, цена, указанная в пункте 2.1. настоящего договора, подлежит уменьшению на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

2.7. При уменьшении ранее доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств, Заказчик обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и (или) объема работы, предусмотренной договором. Сокращение объема работ при уменьшении цены договора осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1090 от 28.11.2013 г. Принятие Заказчиком решения об изменении договора в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены договора и объема работы.

2.8. Выполнение работ производится **за счет собственных средств МП «Горэлектросети»**.

2.9. Выплата аванса по настоящему договору не предусмотрена.

2.10. Настоящим договором предусмотрена форма оплаты Заказчиком выполняемых работ путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.11. Расчет за выполненные по настоящему договору работы производится Заказчиком в срок не более чем в течение пятнадцати рабочих дней после подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

**3. Сроки выполнения работ**

* 1. Работы по настоящему договору должны быть начаты и завершены Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора и Планом-графиком производства работ, который является неотъемлемым приложением к настоящему договору (Приложение № 3).
  2. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ с момента заключения настоящего договора.

3.3. Срок окончания работ **не позднее 30 июля 2018 г.**

3.4. Дата начала и окончания работ в целом является исходной для определения штрафных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

**4. Права и обязанности сторон**

**4.1. Заказчик вправе:**

4.1.1. В любое время проверять ход и качество выполнения работ по настоящему договору, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика. Заказчик имеет право отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленный действующими нормативными актами и правилами уровень качества. Распоряжения (предписания) отдаются Заказчиком или уполномоченными им лицами в письменном виде на имя Подрядчика с указанием даты его подписания и срока исполнения или записываются в журналах производства работ. Распоряжения являются обязательными для исполнения документами и должны регистрироваться и храниться у Подрядчика на протяжении срока действия договора. Копии распоряжений хранятся у Заказчика.

4.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего договора, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего договора.

4.1.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ и (или) участвующих в сдаче-приемке выполненных работ по настоящему договору.

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.

**4.2. Заказчик обязан:**

4.2.1. Принять в установленном порядке и оплатить выполненные работы, предусмотренные настоящим договором, либо в установленные настоящим договором сроки предоставить Подрядчику письменный мотивированный отказ в приеме работ в соответствии с п. 6.5. настоящего договора.

4.2.2. Предоставить Подрядчику письменную информацию о представителях, уполномоченных от имени Заказчика осуществлять контроль, технический надзор за выполнением работ, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему договору.

**4.3. Подрядчик вправе:**

4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по настоящему договору.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в размере и порядке, предусмотренном настоящим договором.

4.3.3. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.

**4.4. Подрядчик обязан:**

4.4.1. Обеспечить производство работ в полном соответствии с требованиями настоящего договора и действующих нормативно-технических документов, согласно утвержденному техническому заданию и сметной документации.

4.4.2. Обеспечить работы необходимыми материалами и оборудованием, обеспечить их надлежащее качество, соответствие технической документации, государственным стандартам и техническим условиям.

4.4.3. Предоставить Заказчику до начала работ письменную информацию о представителях, уполномоченных от имени Подрядчика осуществлять контроль, технический надзор за выполнением работ, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему договору.

4.4.4. Обеспечить при проведении работ соблюдение требований техники безопасности, противопожарной и экологической безопасности, требований других нормативно-технических документов.

4.4.5. Обеспечить сохранность материалов, оборудования, приборов и инструментов, завезенных на объект для выполнения работ по настоящему договору.

4.4.6. Предоставить Заказчику до начала производства работ копии сертификатов, технических паспортов и другие документы, удостоверяющие качество материалов, применяемых при выполнении работ по настоящему договору.

4.4.7. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- необходимости проведения дополнительных работ, изменения вида работ, увеличения сметной стоимости работ;

- непригодности или недоброкачественности используемых материалов при выполнении работ;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.4.8. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, за свой счет и в течение гарантийного срока.

4.4.9. Строительные отходы (мусор) складировать в местах, согласованных с Заказчиком; осуществлять ежедневный вывоз строительных отходов (мусора) с объекта после проведения работ; размещать строительные материалы и оборудование для производства работ в стороне от основных путей передвижения людей; после завершения работ привести место работы в надлежащее состояние.

4.4.10. Производить работы в рамках договора в соответствии с требованиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования энергетических ресурсов, установленных Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. и иными нормативными правовыми актами.

4.4.11. Предоставлять по требованию экспертной организации, привлеченной Заказчиком для принятия результатов работы, дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения договора и отдельным этапам исполнения договора.

4.4.12. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.

**5. Производство работ**

* 1. Подрядчик приступает к производству работ в соответствии с пунктом 3.2. настоящего договора и обеспечивает выполнение работ в сроки, установленные пунктом 3.3. настоящего договора. Нарушение сроков начала выполнения работ, сроков выполнения этапов работ установленных Планом - графиком производства работ (Приложение № 3 к договору), сроков сдачи объекта является нарушением существенных условий договора.
  2. Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражает весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

5.3. Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то излагает свое мнение в журнале.

5.4. Заказчик назначает своего представителя на объекте, который совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего договора и сметной документации (либо проектно-сметной, при ее наличии).

5.5. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

**6. Порядок сдачи-приемки работ**

6.1. Подрядчик в соответствии с условиями договора обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к установленному договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работы, предусмотренной договором, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку выполненной работы в соответствии с настоящим разделом.

6.2. Приемка работ осуществляется по факту их выполнения и включает в себя следующие этапы:

6.2.1. Проверка объема выполненных работ, их надлежащего выполнения в части соответствия Техническому заданию (приложение № 1 к договору);

6.2.2. Проверка полноты и правильности оформления комплекта документов в соответствии с условиями настоящего договора.

6.3. Проверка выполненных работ, указанная в пункте 6.2. Контракта, осуществляется посредством экспертизы, проводимой Заказчиком своими силами или   
с привлечением экспертов, экспертных организаций в соответствии с действующим законодательством.

6.4. Срок приемки работ, включая оформление результатов приемки, не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней.

6.5. В случае если в ходе приемки выполненных работ (в том числе экспертизы результатов выполненных работ) будет выявлено несоответствие результатов выполненных работ одному или нескольким из условий, перечисленных в пункте 6.2. договора, Заказчик в срок, установленный пунктом 6.4. договора, составляет и передает (направляет) Подрядчику мотивированный отказ от выполненных работ с указанием перечня недостатков и сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить указанные недостатки в установленные сроки без дополнительной оплаты.

6.6. Непосредственно по завершении приемки выполненных работ Подрядчик передает Заказчику подписанный Акт сдачи-приемки работ в двух экземплярах, счет, унифицированные формы № КС-2, КС-3. При отсутствии замечаний Акт сдачи-приемки работ подписывается уполномоченным представителем Заказчика.

6.7. Обязанность Подрядчика по выполнению работ Заказчику считается исполненной   
с момента подписания уполномоченным представителем Заказчика Акта сдачи-приемки работ, подтверждающего полное выполнение работ по настоящему договору.

**7. Обеспечение исполнения договора**

7.1. Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по настоящему договору обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям [статьи 45](consultantplus://offline/ref=BF9706B38AE5B404E366D5E61B1055DDB1335D1B0EB800725186FD3E7E360D5F211ADEB97EF278D8bACDO) Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств (способ обеспечения выбирает Подрядчик).

7.2. Обеспечение исполнения настоящего договора устанавливается в размере 5% начальной (максимальной) цены договора, что *составляет 283 473 руб. 24 коп. (двести восемьдесят три тысячи четыреста семьдесят три руб. 24 коп.).[[1]](#footnote-1)*

7.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору, уменьшенное на размер выполненных обязательств по настоящему договору.

7.4. Денежные средства, представленные в качестве обеспечения исполнения настоящего договора, перечислены Подрядчиком на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику:

*р/счёт 40702810722230101043 Калужское отделение № 8608 ПАО Сбербанк, г.Калуга*

*местонахождение банка: Калужская область, г.Обнинск, пр.Маркса, 46*

*к/с 30101810100000000612 БИК 042908612 ИНН 4025006121 КПП 402501001*

*ОКПО 05024577 ОКАТО 29415000000*

7.5. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения договора, Заказчиком могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

7.6. В случае, если в качестве обеспечения исполнения настоящего договора Подрядчиком внесены денежные средства, возврат этих средств осуществляется Заказчиком в течение **5 (пяти) рабочих дней** со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика на счет, указанный в этом письменном требовании, при условии подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ, подтверждающего выполнение работ на объекте.

7.7. Обеспечение исполнения договора распространяется на все обязательства Подрядчика по настоящему договору, в том числе на обязательства по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных настоящим договором, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств.

7.8. В ходе исполнения договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

7.9. Требования настоящего раздела договора не применяются к государственным и муниципальным казенным учреждениям.

**8. Гарантии**

8.1. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему договору работы, материалы, изделия и оборудование установлен в соответствии со ст. 724 Гражданского кодекса РФ и составляет 2 (два) годасо дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик вправе требовать устранения за счет Подрядчика обнаруженных недостатков (дефектов) при условии эксплуатации объекта в соответствии с действующими Правилами и нормами технической эксплуатации.

8.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то срок гарантии продлевается на период устранения таких недостатков.

8.3. Наличие недостатков (дефектов) работ, выполненных по настоящему договору, и сроки их устранения фиксируются в двустороннем Акте, для составления которого представитель Подрядчика обязан прибыть в течение пяти рабочих дней после получения телеграфного уведомления по адресу, указанному в уведомлении Заказчика.

8.4. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком собственными силами, за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком.

8.5. При возникновении между сторонами спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

**9. Ответственность сторон**

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего договора.

9.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства.

Пеня начисляется в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.17 № 1042, за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим договором и фактически исполненных Подрядчиком.

9.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором (в том числе за нарушение п.3.1. настоящего договора) за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором (в том числе гарантийного обязательства), устанавливается штраф в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.17 № 1042.

9.5. Размер штрафа составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ копеек (2 процента цены договора (этапа);

9.5.1. Размер штрафа составляет [[2]](#footnote-2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ копеек (5 процентов начальной (максимальной) цены договора);

9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы. Размер штрафа составляет 5000 рублей.

9.7. Требование об уплате неустойки (штрафа, пени) выставляется в форме претензии. Срок рассмотрения и ответа Подрядчиком устанавливается в претензии. Если в течение указанного срока ответа от Подрядчика на претензию не поступило, претензия считается обоснованной и принятой.

9.8. В случае, если Подрядчик не оплатил предъявленную в претензии Заказчиком сумму неустойки, Заказчик вправе уменьшить положенную к выплате сумму за выполненную работу на образовавшуюся сумму неустойки или удержать начисленную за данное нарушение неустойку из суммы, внесенной Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по договору.

9.9. Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки.

9.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ от неуплаченной в срок суммы.

9.11. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, устанавливается штраф в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.17 № 1042 . Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 5000 рублей;

9.12. В случае задержки Подрядчиком предоставления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных пунктом 6.6 настоящего договора, препятствующей осуществлению Заказчиком платежей по настоящему Договору, Заказчик не несет ответственности, установленной пунктами 9.10 - 9.11 договора.

9.13. Установленные в настоящем разделе штрафные санкции подлежат начислению в случае предъявления мотивированных письменных требований Сторон.

9.14. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, не может превышать цену договора.

9.15. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, не может превышать цену договора.

9.16. Сторона договора, нарушившая условия договора, освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что нарушение произошло не по её вине.

Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для выполнения работ материалов, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

9.17. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором.

**10. Обстоятельства непреодолимой силы**

10.1. Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения, а также издание актов государственных органов.

10.2. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору, любыми средствами связи.

1. **Разрешение споров**

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении настоящего договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного порядка.

11.2. ***Все претензии между сторонами должны предъявляться письменно.*** В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности, действия, которые должны быть произведены стороной для устранения нарушений, а также срок рассмотрения претензии.

11.3. В случае, если в установленный в претензии срок письменного ответа на письменную претензию не поступило, претензия считается принятой и обоснованной.

11.4. В случае, если стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Калужской области.

**12. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора**

12.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до момента выполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему договору либо до его расторжения.

12.2. Договор может быть расторгнут только при условии урегулирования сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения договора обязательствам.

12.3. Расторжение договора допускается по письменному соглашению сторон, решению судебного органа или в связи с односторонним отказом стороны договора от его исполнения.

12.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным; при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок требования заказчика об устранении недостатков, а также в других случаях по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.4.1. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение 3 рабочих дней с даты принятия этого решения, размещается на официальном сайте и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего подпункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику данного уведомления или дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

12.4.2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

12.4.3. Заказчик отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в случае, если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций и решение об одностороннем отказе от исполнения договора принято Заказчиком по результатам экспертизы выполненной работы на основании заключения эксперта, экспертной организации, которым подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

12.4.4. В случае повторного нарушения Подрядчиком условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора, Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора. Принятое решение в данном случае не может быть отменено в порядке, предусмотренном п. 12.4.3. настоящего договора.

12.4.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

12.4.6. Подрядчик также вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.4.7. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от его исполнения, другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

12.5. Все изменения настоящего договора оформляются дополнительным соглашением, подписанным Сторонами.

**13. Прочие условия**

13.1. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Подрядчик до государственной регистрации соответствующих изменений в учредительных документах или до вступления изменений в силу обязан письменно известить об этом заказчика.

13.3. Неотъемлемыми приложениями к Договору являются:

- ***Техническое задание*** (описание объекта закупки) (*Приложение №1)*;

- Локальный сметный расчет №26/10-17(*Приложение №2.1*);

- Локальный сметный расчет №30/10-17(*Приложение №2.2*);

- Локальный сметный расчет №01/11-17(*Приложение №2.3*);

- План-график производства работ *(Приложение № 3).*

1. **Юридический адрес, банковские реквизиты и подписи сторон**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик**  Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области «Горэлектросети» –  МП «Горэлектросети»:   |  | | --- | | р/счет 40702810722230101043 | | Калужское отделение № 8608  ПАО Сбербанк , г.Калуга | | к/с 30101810100000000612  БИК 042908612  ОГРН 1024000948070 |   Юридический адрес/Почтовый адрес:  249033, Калужская область, г.Обнинск,  Пионерский проезд, д.6А  ИНН 4025006121  КПП 402501001  E-mail: [Electroseti@bk.ru](mailto:Electroseti@bk.ru)  Тел.: 8 (48439) 6-02-22,  факс: 8 (48439) 6-10-62  Директор МП «Горэлектросети»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Марченко  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. | **Подрядчик**  **\* *при заполнении реквизитов обязательно указывается дата постановки на учет в налоговом органе, телефон, адрес электронной почты, ОКПО, ОКТМО!*** |

**Часть III ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

**Приложение № 1**

**Описание объекта закупки**

**(техническое задание)**

**в соответствии со ст.33 ФЗ-44**

**Объект закупки: *Выполнение работ по строительству КТП и КЛ 6-0,4 кВ для электроснабжения заявителя на земельном участке с кадастровым номером 40:27:030101:47.***

При выполнении работ необходимо:

Выполнить работы по строительству КТП и КЛ 6-0,4 кВ для электроснабжения заявителя на земельном участке с кадастровым номером 40:27:030101:47, в соответствии с Рабочей документацией №2016-12-ЭС1 «Электроснабжение ООО «Клиника №1» на земельном участке с кадастровым номером 40:27:030101:47. Сети 6 кВ и трансформаторная подстанция.» и Рабочей документацией №2016-12-ЭС2 «Электроснабжение ООО «Клиника №1» на земельном участке с кадастровым номером 40:27:030101:47. Сети 0,4 кВ.» и Локальных сметных расчетов №26/10-17, №30/10-17, №01/11-17 с оформлением актов приемки работ и затрат по форме КС–2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС–3.

1. В процессе выполнения работ требуется:

* Выполнить строительство двухтрансформаторной комплектной подстанции типа 2КТПНУ-М-630/6/0,4-У1 с трансформаторами типа ТМГ мощностью 630 кВА, напряжением 6/0,4 кВ, схема соединения обмоток Д/Ун-11.

РУ-6кВ в 2КТПНУ укомплектовать:

- камерами КСО-393 с выключателями нагрузки;

РУ-0,4кВ в 2КТПНУ укомплектовать:

- панелями ЩО-70 с рубильниками РПС-2;

- вводными автоматами типа ВА с ручным приводом;

* Выполнить электроснабжение 2КТПНУ путем врезки:

- в рассечку кабельной линии на напряжение 6кВ ТП-201(старая) яч. 3 - ТП-20 яч. 3 кабелем АСБ-10 3х95 мм2;

- в рассечку кабельной линии на напряжение 6кВ ТП-201(старая) яч. 1 - ТП-193 яч. 2 кабелем АСБ-10 3х95 мм2;

* Заземление КТПНУ выполнить в соответствии с *ГОСТ №12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ №12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.»* и *ГОСТ №25861-83 «Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования по электрической и механической безопасности и методы испытаний».*
* Выполнить электроснабжение от КТПНУ до ВРУ ООО «Клиника №1» (пр. Ленина 74В) или места установки соединительных муфт низковольтными кабелями марки АПВБбШп сечением 4х50 мм2.
* Выполнить электроснабжение от КТПНУ до ВРУ жилых домов по пр.Ленина 74А, пр. Ленина 70, пр.Ленина 78, ул.Победы 5А низковольтными кабелями марки АПВБбШп сечением 4х50 мм2.
* Выполнить электроснабжение жилого дома по пр.Ленина, 74 от КТПНУ до соединительной муфты низковольтным кабелем марки АПВБбШп сечением 4х95 мм2.
* Выполнить электроснабжение магазина «Старый Универмаг» (пр.Ленина, 72) от КТПНУ до соединительной муфты двумя низковольтными кабелями марки АПВБбШп сечением 4х95 мм2.
* Выполнить электроснабжение светофорных объектов по пр. Ленина от КТПНУ проводом СИП-2А сечением 2х16 мм2.
* Установить щит наружного освещения на наружной стене КТПНУ марки СУ-И710АТ-У1. В щите наружного освещения смонтировать:

- прибор учета электроэнергии прямого включения марки Матрица NP 73 Е.2-2-2;

- контроллер марки «Кулон-Ц» с антенной ANT GSM T-AT450-BU.

- автоматические выключатели марки ВА 47-29 на Iном =40А в количестве 3шт. и на Iном =25А – 6шт.;

* Электроснабжение щита наружного освещения выполнить от РУ-0,4 КТПНУ кабелем марки АПВБбШп 4х35мм2.
* Выполнить расчистку (с вывозом) трасс кабелей от кустарников.
* Пересечение кабельных линий с проездами выполнить методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ).
* Выполнить необходимые пуско-наладочные работы.
* Использовать сертифицированное электрооборудование и материалы.
* Организовать строительную площадку, размещение участков работ и подъездные пути транспортных средств к ней обеспечив безопасность прохода людей (в пределах опасных зон осуществить установку ограждений, соответствующих знаков и освещения). Исполнение требований по безопасности на территории внутридворового проезда несет на себе Подрядчик.

2. Восстановить благоустройство территории после окончания производства работ.

3. Все работы выполнить в соответствии с Рабочей документацией №2016-12-ЭС1, №2016-12-ЭС2, ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, 261-ФЗ от 23.11.2009 г., Постановлением Правительства РФ №1221 от 31.12.2009 г.

4. После выполнения работ вместе с актами приемки работ сдать в МП «Горэлектросети» техническую документацию по сдаче – приемке электромонтажных и пусконаладочных работ, оформленную в соответствии с ПУЭ, СНиП 3.05.06-85 и инструкцией по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам И1.13-07, а так же исполнительную схему смонтированных сетей и справку о сдаче исполнительной документации на подземную коммуникацию в Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Обнинска.

Гарантийный срок на выполняемые работы, материалы, изделия и оборудование составляет 2 (два) года со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Указания в Рабочей документации на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения товара носят информационный характер.

**Рабочая документация №2016-12-ЭС1** «Электроснабжение ООО «Клиника №1» на земельном участке с кадастровым номером 40:27:030101:47. Сети 6 кВ и трансформаторная подстанция.» и **рабочая документация №2016-12-ЭС2** «Электроснабжение ООО «Клиника №1» на земельном участке с кадастровым номером 40:27:030101:47. Сети 0,4 кВ.» и содержится в отдельно прикрепленном файле.

Директор предприятия МП «Горэлектросети» А.А.Марченко

**ЧАСТЬ IV ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА**

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта – Локальный сметный расчет №26/10-17, №30/10-17, №01/11-17 (Приложения № 2.1, №2.2, №2.3) - содержится в отдельно прикрепленных файлах.

В соответствии со статьёй 22 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ заказчик при обосновании начальной (максимальной) цены контракта применил проектно-сметный метод.

1. Размер обеспечения исполнения Контракта может быть увеличен в случаях, предусмотренных статьей 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». [↑](#footnote-ref-1)
2. *В случае, если* *договор заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным* [*законом*](consultantplus://offline/ref=5F6361C3CA58DA8D5EC0CC7FD0D47959498CF902B64EC86627EB711AEF23WDH) *№ 44-ФЗ от 05.04.2013), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта.* [↑](#footnote-ref-2)